## Slide 1: Unidad 5
Análisis de necesidades y Estudio de viabilidad

## Slide 2: Inicio del proyecto
Desarrollo interno
Cambios en los requisitos del software actual
Dept. Desarrollo
Dept. Marketing
Personal de Mantenimiento
Usuarios (quejas, opiniones, sugerencias...)
Desarrollo externo
Contratación directa
Presentación de ofertas a concurso
La idea o necesidad inicial puede tener diferentes orígenes.

## Slide 3: Project leader: Características
Liderazgo
Capacidad de relación
Visión de negocio
Comprensión técnica
Competencia en la gestión
Presteza y decisión
Versatilidad y flexibilidad
Integridad
Previsión

## Slide 4: Estudios de Viabilidad: Aspectos
Económico
Técnico
Legal
Operativo (¿se puede implantar de manera efectiva en la empresa?)
Plazos y calendario

## Slide 5: Estudio de viabilidad: Fases
Establecer alcance y límites del sistema
Estudiar el sistema actual
Definición preliminar de requisitos
Estudiar alternativas:
  Comprar producto existente
  Desarrollo interno
  Contratar el desarrollo
  Automatización parcial
Evaluación de alternativas
Seleccionar y planificar la elegida

## Slide 6: Análisis coste-beneficio Costes
Hardware y software
Comunicaciones
Coste de desarrollo
Instalación e infraestructura
Mantenimiento
Consultoría
Formación
Consumibles
Disminución de productividad
Costes financieros, publicitarios, etc

## Slide 7: Análisis coste-beneficio: Beneficios
Incremento de productividad
Menor mantenimiento
Menor inversión en hardware y/o software
Mejora de cuenta de resultados
Ahorros de material o recursos externos
Beneficios financieros
Intangibles: Calidad, fiabilidad, velocidad, imagen...

## Slide 8: Coste-Beneficio: Ejercicio
La empresa Cutremarket, mayorista de productos para tiendas de “Todo a 1 euro” tiene contratada la gestión de contabilidad y facturación con una gestoría que le cobra 15.000€ anuales. Se está estudiando la instalación de un sistema informático que permita llevarla internamente. Se propone comprar el paquete estándar de gestión CompuPYME por el que pagará 500 €. Será necesario adquirir un ordenador y una serie de equipos auxiliares (impresora, SAI, etc) con un coste global de 2.350€.
Será necesario impartir un curso de formación al personal que cuesta 2.200 € y contratar un informático que adapte el programa por 850 €. Además se formaliza un contrato de mantenimiento del sistema con una empresa especializada a la que pagaremos 975 € anuales. La operación del sistema requerirá 20 horas semanales de una administrativa, aunque se ahorrarán 8 horas semanales que se invertían en preparar los documentos para la gestoría. La hora de trabajo de esta categoría cuesta a la empresa 10,45 €. El gasto de consumibles se valora en 85 € al mes. La vida útil del sistema se fija en 5 años.

## Slide 9: Coste-Beneficio: Ejercicio
Sobre el enunciado anterior:
  Recalcularlo con una inflación del 5%
  Proponer intangibles

## Slide 10: Análisis coste-beneficio: Consideraciones
Los valores son probables, no exactos
Deben hacerse previsiones pesimistas (Murphy)
Factores macroeconómicos
Gestión de riesgos

## Slide 11: Recogida de información
Identificar las fuentes de información (usuarios) y planificar la investigación
Realizar las preguntas apropiadas
Analizar las respuestas
Contrastar los resultados
Formalizar los requisitos en un documento (producto)

## Slide 12: Técnicas de recogida de información
Entrevistas
Desarrollo conjunto de aplicaciones (JAD)
Prototipado
Observación directa
Cuestionarios
Estudio de documentación
Tormentas de ideas

## Slide 13: Características del entrevistador
Imparcial
Ponderado
Buen escuchante
Habilidad en el trato
Cordialidad
Paciencia
Flexibilidad, adaptabilidad

## Slide 14: Entrevista: Fases
Preparación
  Recoger información previa
  Seleccionar entrevistados
  Preparar objetivos y contenidos. Acordar cita.
Realización
  Apertura
  Desarrollo
    Preguntas abiertas
    Utilizar palabras apropiadas
    Muestras de escucha
    Pausas
  Término
Análisis

## Slide 15: JAD: Desarrollo Conjunto de Aplicaciones
Promueve la cooperación entre analistas y usuarios
Se trabaja en grupo desarrollando talleres de 2 a 4 días
Se utilizan herramientas visuales

## Slide 16: JAD: Ventajas
Se ahorra tiempo respecto a las entrevistas
Todo el grupo revisa los requisitos
Los usuarios se implican en el proyecto

## Slide 17: JAD: Proceso
Preparación
  Seleccionar participantes
  Recabar información previa
  Organizar la reunión
Sesión JAD
Documentación

## Slide 18: Prototipado
Se elabora un modelo de la aplicación
Útil en los siguientes casos:
  Área de aplicación poco definida
  Riesgo de rechazo de la aplicación
  Evaluación del impacto del sistema

## Slide 19: Prototipos
Interfaces de usuario
Modelos de rendimiento: para evaluar el rendimiento de un diseño técnico
Prototipos funcionales (ciclos de vida iterativos)

## Slide 20: Observación

## Slide 21: Estudio de la documentación
Manuales, informes
Procedimientos
Impresos
Documentos de trabajo

## Slide 22: Cuestionarios
Se usa como complemento o sustituto de las entrevistas
Las preguntas deben estar claras

## Slide 23: Brainstorming
Adecuado en fases iniciales o ante grandes dificultades
Reuniones de 4 a 10 personas
Se expresan toda clase de ideas
Se analiza cada propuesta

## Slide 24: En resumen...